Team 1 开发计划评审

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 电梯控制系统 |
| 开发部门 | Team 1 |
| 评审时间 | 2018/1/21 |
| 评审人 | 马子轩 |
| 项目负责人 | 汪圣灵、陈荣山、李浩、吴迪 |

需求调研的完备性：

技术需求仅仅罗列的三个，不够全面；接口需求中的外部接口需求描述不够具体

用户需求深度界定性：

数据库安全性和备份对于电梯控制系统显得多余

需求实现的周期性：比较合理

初步开发计划：办公费估计有些过低，远低于市场上的工资水平；31 个工作日的测试时间偏短